|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | |  | |  |  |
|  | **Harmonogram Wykonania Przyłączy Ciepłowniczych przy ul. Mazowieckiej w Sopocie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l.p. | Nazwa odcinka i zakresy prac | 5.09.2016 | 6.09.2016 | | 7.09.2016 | 8.09.2016 | | 9-10.09.2016 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Przyłącza od pkt. Z63 do Z60 (prace od szczytu bud. Mazowiecka 20, rejonie dojazdu do Mazowiecka 20)** |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Roboty rozbiórkowe i ziemne |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Roboty przygotowawcze i montażowe |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zasypanie wykopów |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Przyłącza do budynku Mazowiecka 26 i 30 - Z20 od pkt. Z63 do Z81 (prace wokół budynku 30 i 32)** |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Roboty rozbiórkowe i ziemne |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Roboty montażowe |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zasypanie wykopów |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV** | **Przyłącza do budynku Mazowiecka 15 i 17 ( za bud. Mazowiecka 15 i 17 )** |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Roboty ziemne |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Roboty montażowe |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odtworzenia terenu |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **V** | **Sieć osiedlowa Z81 - Mazowiecka 34 ( za bud. Mazowiecka 32 i przed bud. Mazowiecka 34 )** |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Roboty ziemne |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Roboty montażowe |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Zasypanie wykopów |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VI** | **Przyłącza od pkt. 118 - Kujawska 24 i Mazowiecka 19 ( za bud. Mazowiecka 19 i przed bud. Kujawska 24 )** |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Roboty ziemne |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Roboty montażowe |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Zasypanie wykopów |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VII** | **Przyłącza od pky. Z57 do Mazowiecka 14 (przed bud. Mazowiecka 20 )** |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Roboty ziemne |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Roboty montażowe |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zasypanie wykopów |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VIII** | **Przyłącza od Kujawska 24 do Kujawska32 ( za bud. Kujawska 24 i przed bud. Kujawska 32 )** |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Roboty ziemne |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Roboty montażowe |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zasypanie wykopów |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |